«Утверждено»                                                                                                                                                                                                    «Утверждено»

Общее собрание ЖК «Салават»                                                                                                                                                                     Председатель правления ЖК «Салават»

Протокол №______                                                                                                                                                                                             ___________Т.Р. Смирнова

«___» __________ 20___г.                                                                                                                                                                                  «____» __________ 20__г.

План текущего ремонта на 2012 г.

| Адрес | Ремонт цоколей | Ремонт МАФ с покраск | Ремонт балконных плит | Ремонт кровли | Ремонт лестничнклетки | Устр-во подъезд. козырьков из проф. настила | Ремонт асфальт. отмосток | Ремонт стен в мусорока-мерах | Ремонт панельных швов | Ремонт фасада | Ремонт полов на лестнич. клетки | Изоляция труб в подвальных помещениях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Космонавтов 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Космонавтов 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Юлаева 12б |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |
| Уфимская 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Островского 54 |  | II кв. |  |  | II кв. |  |  |  |  | III кв. |  |  |
| Островского 56 |  | II кв. |  | III кв. | II кв. |  |  |  |  | III кв. |  |  |
| Ленинградская 69 |  | II кв. |  | II кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина 47 | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |
| Ленинградская 1/126 |  |  |  |  |  |  |  | III кв. | II кв. |  |  |  |
| Уфимская 112а | III кв. |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина 63 |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина 34 |  |  |  | II -III кв. |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |
| Ленина 72 | III кв. |  |  | II кв. |  | II кв. |  |  |  |  |  |  |
| Ленина 74 | III кв. |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  |  |
| Калинина 22 |  |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  |  |
| Ленинградская 57 | III кв. | II кв. |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |
| С.Юлаева 10а | III кв. |  |  | III кв. |  |  | III кв. | III кв. |  |  |  |  |
| Островского 73а |  |  |  |  |  |  | III кв. | III кв. |  |  |  | IV кв. |
| Калинина 65 |  |  | III кв. | II кв. |  |  | III кв. |  |  | II кв. |  |  |
| Ленина 84 | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Губкина 19 |  |  |  | II -III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уфимская 104 |  |  |  | II кв. |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |
| Уфимская 114 |  |  |  | II кв. | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Юлаева 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  | III кв. |  |
| С.Юлаева 57 | III кв. |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |
| С.Юлаева 55 | III кв. |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |
| С.Юлаева 9 | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина 64 | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30л. Победы 17 |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  | II кв. |
| Космонавтов 24 |  |  |  |  | I кв. |  |  |  |  | II кв. |  |  |
| Космонавтов 28 |  |  |  |  | I кв. |  |  |  |  |  |  | IV кв. |
| Уфимская 112 |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  | III кв. |  |  |  |
| Калинина 71 |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |
| Космонавтов 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |
| 30л. Победы 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |
| Калинина 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |

Гл. инженер                    ___________Г.М. Амирханова